Јавна медијска установа Радио-телевизија Србије

Таковска 10, Београд

На основу члана 27. став 1. тачка 1-3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/19) и члана  47 Правилника о ближем уређењу јавних набавки, Прилога 1,

упућује се

П О З И В

за достављање понуде

Позивамо вас да доставите понуду за јавну набавку

Радови на замени измењивача у објекту ПЕЦ РТС, која је исказана у Плану јавних набавки за 2026. годину  под тачком 2.3.42. а у свему према спецификацији / предмеру која је прилог овог позива.

Процењена вредност за ову набавку је 1.500.000,00 РСД без ПДВ-а.

Понуда доставити на свом меморандуму или обрасцу који се налази у прилогу овог позива. Са обавезним елементима:

- Назив артикла, количина, јединична цена, укупна цена

- Гарaнтни рок на радове: 2 године

- Гарaнтни рок на уграђени материјал: гаранција произвођача

- Рок извршења радова: 14 календарских дана од дана увођења у посао, a по завођењу Уговора на писарници наручиоца.

- Локација: Објекат РТС-а, ПЕЦ, Абердарева 1, Београд

- Услови плаћања: Накнаду за изведене радове РТС ће да уплати у року од 25 дана од дана пријема Окончане ситуације оверене од стране стручног надзора и Записника о извршеној примопредаји радова, потписаног од стране овлашћеног лица Наручиоца.

Остали услови понуде: /

Рок за достављање понуда: до 12 часова на дан отварања

Начин достављања понуда: на сајту РТС-а.

Критеријум за избор најповољније понуде: најнижа цена

Пре почетка радова обавезно контактирати БЗР и ЗОП службе РТС-а и обезбедити сву потребну документацију, као што је: Решење о одговорном Извођачу радова за машинске радове, лиценцу именованог инжењера, списак лица и возила; отворити грађевински дневник и доставити менице.

За сва питања и додатне информације, контакт особа је

Марина Николић (тел.: 064 861 1404)

Ђорђе Јовановић (тел.: 060 861 1542)

НАПОМЕНА:

Саставни део понуде су:

- попуњен и потписан модел Уговора и

- Изјава на меморандуму Понуђача да Понуђач испуњава све потребне услове из позива.